云MongoDB数据库的引入

# 一 简介

本篇主要介绍云MongoDB数据库的引入及将云主机自建MongoDB迁移至云数据库MongoDB的步骤说明

# 二 现状/历史背景/问题

项目需要支撑T5及其它游戏项目的接入和持续放量

项目迫切需要解决MongoDB的数据读取性能问题

基于Mongodb分片集群的引入文档，自建MongoDB是一种解决方案

# 三 方案

### 选择云数据库MongoDB 还是 自建MongoDB

选择云数据库MongoDB方案。

对于使用云数据库MongoDB方案，我们实际的数量结合云数据库提供的业务扩容功能，可以选择最低配置（如：现在购买的配置为2核4G+20G磁盘 副本集架构方案）可按需进行资源调配，减少资源浪费

同时，云数据库MongoDB提供了数据迁移工具，保证数据安全可靠

云厂商的稳定售后服务

云数据库MongDB的实时监控能够让我们更进一步清楚业务的请求量、负载等等

# 四 云数据库MongoDB厂商的选择

目前可选项：腾讯云、火山引擎

基于我们的服务已经使用腾讯云进行部署，进行数据库连接时可以走内网，不消耗流量，并且不开放外网端口，可极大程度保证服务的安全性

所以选择腾讯云的云数据库MongoDB产品

# 五 数据迁移步骤

### （一）在源数据库创建一个只读账号供迁移使用

Shell // 使用shell命令登录源数据库 // MongoDB 5.0版本 使用mongo登录（username和password需要修改为实际登录的账号和密码） mongo --host 114.132.183.244 --port 27019 -u username -p password // 切换到admin数据库 use admin // 创建迁移只读账号（username和password需要修改为实际创建的账号和密码） db.createUser({user: "username",pwd: "password",roles:[{role: "readAnyDatabase", db: "admin"},{role: "read", db: "local"}]}) // 查看创建结果 show users

### （二）在目的数据库创建一个读写账号供迁移和业务使用

### （三）腾讯云DTS迁移任务

腾讯云 数据传输服务（Data Transmission Service，DTS）是提供数据迁移、数据同步、数据订阅于一体的数据库数据传输服务，可帮助用户在业务不停服的前提下轻松完成数据库迁移上云。

DTS for MongoDB 可一次性将数据迁移到云上数据库，支持全量 + 增量数据的迁移，即迁移前源库的历史数据，和迁移过程中源库新增的写入数据一并进行迁移。

###### 新建迁移任务

###### 选择MongoDB数据迁移服务

###### 创建服务后进行配置

###### 配置源和目的数据库

选择增量迁移

校验启动任务

###### 启动后可查看进度

###### 增量同步，需要手动结束迁移任务

###### 在结束前，确定数据一致性，创建校验任务做二次校验

可查看具体不一致的内容

### （四）应用服务使用

修改配置文件

### （五）总结

MongoDB数据迁移可后台进行，等迁移任务目标库与源库延迟时间小于10秒（即大部分数据已同步，可能存在增量数据），更改各服务mogno配置

重启使用了mongo的服务：

feed服务、feed_job服务、admin服务、circle服务、game服务、intelligence服务、shop服务、user服务

ES同步MongoDB的Monstache也需要修改配置

Shell mongodb://random:hbK_Jinu7YZjmtJn@172.16.16.7:27017,172.16.16.17:27017,172.16.16.13:27017

### （六）遗留/补充事项

线上MongoDB已经使用的6.0版本。本地、测试服、预发布服务还是5.0版本，预防新服务发布到正式环境可能出现问题，需要同步升级到6.0。

云数据库MongoDB线上已设置磁盘占用告警，需要补充设置CPU及内存告警。

服务配置文件一键更新

服务一键启动 一键关闭

MongoDB的机器密码：Pq%9^3@PgNC#hMAw

MongoDB的系统账号：

账号：mongouser

密码：NG_8fRqYKX7mODnkY

MongoDB的读写账号：

账号：random

密码：hbK_Jinu7YZjmtJn